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Администрация        

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04. 2016 г.                               № 571
О внесении изменений в постановление

администрации Светлоярского муниципального района

от 16.10.2013 № 2274 «Об утверждении муниципальной

программы «Повышение безопасности дорожного движения
 в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2014 – 2016 годы»
     
Решением Светлоярской районной Думы от 22.12.2015 № 23/118 «О бюджете Светлоярского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», утверждены объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014 – 2016 годы», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Светлоярского муниципального района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Светлоярского муниципального района от 16.10.2013 № 2274 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) следующие изменения:


1.1.  В разделе паспорта Программы «Объемы и источники финансирования» слова: «Общий объем финансирования программы из районного бюджета и бюджетов поселений составляет 160,5 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 100,5 тыс. руб.:

2014 г. – 10,5 тыс. руб.;

2015 г. – 80,0 тыс. руб.;

2016 г. – 10,0 тыс. руб.»
заменить словами: «Общий объем финансирования программы из районного бюджета и бюджетов поселений составляет 215,5 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 155,5 тыс. руб.:

2014 г. – 10,5 тыс. руб.;
2015 г. – 80,0 тыс. руб.;

2016 г. – 65,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Предполагается реализовать мероприятия Программы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений в объеме 215,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 20,5 тыс. руб.;

в 2015 году – 120,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 75,0 тыс. руб.
Таблица 2
Общая потребность в финансовых ресурсах
	Наименование ресурсов
	Единица

измерения
	Потребность

	
	
	всего
	в том числе по годам:

	Финансовые ресурсы:
	тыс. руб.
	215,5
	2014 год – 20,5
2015 год – 120,0

2016 год – 75,0

	в том числе:

- районный бюджет
	тыс. руб.
	155,5

	2014 год – 10,5
2015 год – 80,0

2016 год – 65,0

	- бюджеты поселений
	тыс. руб.
	60,0
	2014 год – 10,0

2015 год – 40,0

2016 год – 10,0


Исполнителями муниципальной Программы по освоению финансовых ресурсов районного бюджета в объеме 95,5 тыс. рублей является отдел образования администрации Светлоярского муниципального района, в объеме 60,0 тыс. рублей отдел по вопросам городского поселения Светлоярского муниципального района. По освоению финансовых ресурсов бюджетов поселений в объеме 60,0 тыс. рублей являются администрации сельских поселений Светлоярского муниципального района».
1.3. В разделе 6 Программы «Технико-экономическое обоснование» слова: «Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного бюджета составляет 100,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений составляет 60,0 тыс. рублей» заменить словами: «Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного бюджета составляет 155,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений составляет 60,0 тыс. рублей».
1.4. Приложение 1 к Программе «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского муниципального района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Программе «Финансово-экономическое обеспечение финансовых затрат, необходимых для выполнения программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района (Иванова Н.В.):

- направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Восход»;

 -разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Светлоярского муниципального района                Ю.Н.Ускова.  
И.О.главы муниципального района                                                 С.Н.Тенеряднова
Е.Н.Мочалова 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	
	
	
	
	к муниципальной  программе "Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе на 2014-2016 годы"

	Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского муниципального района на 2014-2016 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Объемы финансирования          (тыс. руб.)
	в том числе:
	Исполнитель
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	РБ
	БП
	
	

	1
	2
	3
	4
	 5
	6 
	7
	8
	9
	10

	п.1 Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

	1
	Проведение массовых мероприятий с детьми:
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	
	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	
	

	
	
	2016
	13
	0
	0
	13
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	23
	0
	0
	23
	0
	
	

	 
	а) конкурс-фестиваль "Безопасное колесо"
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	
	

	
	
	2016
	13
	0
	0
	13
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	23
	0
	0
	23
	0
	
	

	 
	б) игры "Светофор"
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Проведение акций: "Внимание дети", "Внимание пешеход", "Вежливый водитель",  "Полиция -детям"
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования, ОГИБДД 
	Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

	
	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности движения
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования, ОГИБДД
	Повышение грамотности в вопросах БДД



	
	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4
	Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины дорожного движения
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	комиссия по БДД
	Повышение грамотности в вопросах БДД

	
	
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5
	Приобретение научно-методических программ, материалов, печатных и электронных учебных пособий:                                                                                                                                    - подписка на газету "Добрая дорога детства"
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования
	Рост качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

	
	
	2015
	10
	0
	0
	10
	0
	
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2016
	10
	0
	0
	10
	0
	
	

	6
	Создание УГИБДД Волгоградской области видео и телевизионно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы, а также размещение в средствах массовой информации материалов, в общественном транспорте и т.д.
	2014
	20,5
	0
	0
	10,5
	10
	ВОА, ОГИБДД, администрации сельских поселений, отдел по вопросам городского поселения, отдел образования
	Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения

	
	
	2015
	10
	0
	0
	0
	10
	
	

	
	
	2016
	62
	0
	0
	52
	10
	
	

	
	
	2014-2016
	92,5
	0
	0
	62,5
	30
	
	

	7
	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	2015
	90,0
	0
	0
	60,0
	30
	Отдел по вопросам городского поселения, администрации сельских поселений
	Формирование у участников дорожного движения безопасного поведения

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2015-2016
	90,0
	0
	0
	60,0
	30
	
	

	 
	Всего по мероприятиям
	2014
	20,5
	0
	0
	10,5
	10
	 
	 

	
	
	2015
	120
	0
	0
	80
	40
	
	

	
	
	2016
	75
	0
	0
	65
	10
	
	

	
	
	2014-2016
	215,5
	0
	0
	155,5
	60
	
	


Управляющий делами                                                                                                                                                                Т.В. Распутина 
Приложение 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в Светлоярском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Пояснительная записка


Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014 – 2016 годы» (далее именуется – Программа) разработана на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе. Для достижения поставленной цели предполагается решить определенные задачи и выполнить запланированные мероприятия.

Программные мероприятия планируется реализовать за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Финансово-экономическое обоснование финансовых затрат, необходимых для выполнения программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	
	Обоснование затрат

Сумма, тыс. руб.
	Обоснование затрат

Сумма, тыс. руб.
	Обоснование затрат

Сумма, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

	Исполнитель по освоению финансовых ресурсов средств районного бюджета - отдел образования администрации Светлоярского муниципального района:

	1.
	Проведение массовых мероприятий с детьми:
	Итого: 0,0
	Приобретение:

- Канцтоваров – 2,0;

- Приобретение грамот, памятных подарков – 5,0;

- Атрибутики – 1,0;

- Изготовление баннеров, брошюр, календарей, листовок – 2,0;

Итого: 10,0
	Приобретение:

- Фоторамки (12 шт.)– 1,2;

- Приобретение грамот (40 шт.), дипломов                        (5 шт.), медалей  (12 шт.) – 7,8;

- Флешкарты (10 шт.) – 2,0;

- Кубки (3 шт.) – 2,0;
Итого: 13,0

	2.
	Проведение акций: "Внимание дети", "Внимание пешеход", "Вежливый водитель",  "Полиция - детям"
	Итого: 0,0
	Итого: 0,0
	Итого: 0,0

	3.
	Размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности движения
	Итого: 0,0
	Итого: 0,0
	Итого: 0,0

	4.
	Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины дорожного движения

	Итого: 0,0
	Итого: 0,0
	Итого: 0,0

	5.
	Приобретение научно-методических программ, материалов, печатных и электронных учебных пособий:                                                                                     - подписка на газету "Добрая дорога детства"
	Итого: 0,0
	- Подписка на газету «Добрая дорога детства» - 10,0;

Итого: 10,0
	Итого: 0,0

	6.
	Создание УГИБДД Волгоградской области видео и телевизионно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы, а также размещение в средствах массовой информации материалов, в общественном транспорте и т.д.
	Приобретение:

- баннеров – 10,5;

Итого: 10,5
	Итого: 0,0
	Приобретение:

- баннер (1 шт.) – 9,0;

- информационные стенды по БДД  (12 шт.) – 43,0;

Итого: 52,0

	Исполнитель по освоению финансовых ресурсов средств районного бюджета - отдел по вопросам городского поселения администрации Светлоярского муниципального района:

	7.
	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	Итого: 0,0
	Приобретение:
1. Дорожный знак 5.19.1 на щите с флуоресцентной основой (4 шт.) – 15,8руб.;
2. Дорожный знак 5.19.2 на щите с флуоресцентной основой (4 шт.) – 15,8руб.;

3. Стойка знака оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м (8 шт.) – 22,4 руб.;

4. Разметка дорожная 1.14.1 нанесенная на дорожное покрытие желтого цвета (из краски) – 6,0 руб.

Итого: 60,0
	Итого: 0,0

	Исполнитель по освоению финансовых ресурсов из средств бюджетов поселений - администрации сельских поселений Светлоярского муниципального района:

	6.
	Создание УГИБДД Волгоградской области видео и телевизионно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы, а также размещение в средствах массовой информации материалов, в общественном транспорте и т.д.
	Приобретение:

- баннеров – 8,0;

- раздаточного материала (листовки, календари, закладки, буклеты, брошюры) – 1,0;

Оплата услуг по размещению информации в СМИ – 1,0;

Итого: 10,0
	Приобретение:

- баннеров – 8,0;

- раздаточного материала (листовки, календари, закладки, буклеты, брошюры) – 1,0;

Оплата услуг по размещению информации в СМИ – 1,0;
Итого: 10,0
	Приобретение:

- баннеров – 8,0;

- раздаточного материала (листовки, календари, закладки, буклеты, брошюры) – 1,0;

Оплата услуг по размещению информации в СМИ – 1,0;
Итого: 10,0

	7.
	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	Итого: 0,0
	Приобретение:

1. Дорожный знак 5.19.1 на щите с флуоресцентной основой (2 шт.) – 7,9 руб.;

2. Дорожный знак 5.19.2 на щите с флуоресцентной основой (2 шт.) – 7,9 руб.;

3. Стойка знака оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м (4 шт.) – 11,2 руб.;

4. Разметка дорожная 1.14.1 нанесенная на дорожное покрытие желтого цвета (из краски) – 3,0 руб.
Итого: 30,0
	Итого: 0,0


Управляющий делами                                                                                                                                                               Т.В. Распутина 
