Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.09. 2016 г.	                   № 1323

Об  утверждении муниципального

краткосрочного плана капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Светлоярского

городского поселения Светлоярского

муниципального района на 2017 год

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 19.02.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района, Уставом Светлоярского городского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Светлоярского городского поселения на 2017 год согласно приложению.

2.  Заместителю начальника отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам (Ивановой Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Светлоярского муниципального района в течение трех дней.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.     Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области  А.В.Плахотнюка.

Глава  муниципального района		                               	                 Б.Б. Коротков

Шелухина О.В.

Приложение

к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района

от _____ 2016 № ____

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п, в 2017 году

по Светлоярскому городскому поселению Светлоярского муниципального района Волгоградской области

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) | Площадь помещений многоквартирных домов (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/ кв. метр) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/ кв. метр) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Светлоярскому городскому поселению Светлоярского муниципального района Волгоградской области 2 многоквартирного дома |  |  |  | 4446,6 | 4085,7 | 3708,7 | 209 | 9 715 635,12 | 2498,35 | 14000 | 01.11. 2017 |
| 1 | Р.п.Светлый Яр, п.Пинерский, 5 | 1963 | нет | Железо-бетон | 4 | 3 | 2230,0 | 2048,9 | 1877,4 | 94 | 4 804 286,09 | 2400,27 | 14000 | 01.11. 2017 |
| 2 | Р.п.Светлый Яр, п.Пинерский, 7 | 1963 | нет | Железо-бетон | 4 | 3 | 2216,6 | 2036,8 | 1831,3 | 115 | 4 911 349,03 | 2490,60 | 14000 | 01.11. 2017 |

Таблица 2

Реестр

многоквартирных домов, расположенных на территории  Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области в 2017 году, по видам работ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (рублей) | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт отмостки | ремонт крыши в т.ч. переуст-ройство невен-тилируемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | ремонт фасадов, в том числе ремонт или замена балконов | ремонт фасада с утеплением | разработка проектной документации (4%) | проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | проведение государственной экспертизы проекта | осуществление строительного контроля (2,14%) |
|  |  |  | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Светлоярское городское поселение |
| Итого по Светлоярскому городскому поселению: | 9 715 635,12 | 2 671 375,86 | х | х | 727 | 1 928 127,59 | х | х | 1972 | 4 657489,32 | х | х | 260 542,70 | х | х | 198 099,64 |
| 1 | Р.п.Светлый Яр, п.Пионерский, д.5 | 4 804 286,09 |  |  |  |  |  |  |  | 1972 | 4 657489,32 |  |  | 47 126,50 |  |  | 99 670,27 |
| 2 | Р.п.Светлый Яр, п.Пионерский, д.7 | 4 911 349,03 | 2 671 375,86 |  |  | 727 | 1 928 127,59 |  |  |  |  |  |  | 213 416,20 |  |  | 98 429,37 |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п,   в 2017 году

Светлоярское городское поселение Светлоярский муниципальный район Волгоградской области

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь многоквартирных домов (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Количество многоквартирных домов (единиц) | Стоимость капитального ремонта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Светлоярскому городскому поселению Светлоярского муниципаль-ного района Волгоградской области | 4446,6 | 209 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 9 715 635,12 | 9 715 635,12 |
| 1 | Р.п.Светлый Яр, п.Пионерский, д.5 | 2230,0 | 94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 804 286,09 | 4 804 286,09 |
| 2 | Р.п.Светлый Яр, п.Пионерский, д.7 | 2216,6 | 115 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 911 349,03 | 4 911 349,03 |