Утверждена постановлением

администрации Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

от 02.03.2017 № 470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМФОРТНЫЙ ДОМ - УЮТНЫЙ ДВОР

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕТЛОЯРСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2021 ГОДЫ»

р.п. Светлый Яр

2017

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Краткое содержание раздела** |
| **1** | Наименование  программы | Муниципальная программа  «Комфортный дом - уютный двор на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2021 годы » (далее Программа) |
| **2** | Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 27.02.2017 № 434 «О разработке муниципальной программы «Комфортный дом – уютный двор  на территории Светлоярского городского  поселения Светлоярского муниципального  района Волгоградской области на 2017-2021 годы » |
| **3** | Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 19.08.2013 № 1708 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения» |
| **4** | Заказчик программы | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| **5** | Координатор программы | Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области А.М. Горбунов  . |
| **6** | Основные разработчики программы | МКУ «Управление благоустройства» |
| **7** | Цели программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.  Целевой показатель:  приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области. |
| **8** | Задачи программы | Основной задачей Программы является:  1. совершенствование эстетического вида дворовых территорий Светлоярского городского поселения;  2.привитие жителям Светлоярского городского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Светлоярского городского поселения. |
| **9** | Основные мероприятия программы | Перечень мероприятий программы:  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - установка ограждения дворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| **10** | Сроки и этапы реализации программы | 2017-2021гг., в один этап |
| **11** | Исполнители программы, подпрограмм и основных мероприятий | МКУ «Управление благоустройства» |
| **12** | Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения.  Общая сумма финансирования -3 900,00 тыс. рубля:  - в 2017 году – 500,0 тыс. рублей;  - в 2018 году – 700,0 тыс. рублей;  - в 2019 году – 700,0 тыс. рублей;  - в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;  - в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей. |
| **13** | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области  в 2017 году :  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД -2 шт;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД -1 шт;  в 2018 году:  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД -1 шт;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД – 1шт;  - установка ограждения дворовых территориях МКД -295 м.п.;  в 2019 году:  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД -1 шт;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД -1 шт;  - установка ограждения дворовых территориях МКД -295 м.п.;  в 2020 году:  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД -3шт;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД -2 шт.  в 2021 году:  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД -3 шт;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД -2 шт. |
| **14** | Управление программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляется в порядке, определенном разделом 7.1 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 19.08.2013 № 1708 |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом**

Одним из приоритетных направлений развития Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей р.п. Светлый Яр.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории Светлоярского городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям.

В некоторых дворах многоквартирных домов (далее МКД), отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок

Проведение работы по приведению дворовых территорий МКД в надлежащее (нормативное) состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

В целях комплексного благоустройства дворовых территорий МКД для повышения уровня комфортности проживания граждан назрела необходимость разработки Программы.

.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий Светлоярского городского поселения.

Основной задачей Программы является:

1.совершенствование эстетического вида дворовых территорий Светлоярского городского поселения;

2.привитие жителям Светлоярского городского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Светлоярского городского поселения.

**Индикаторы оценки достижения**

**поставленных целей и задач**

| **№ п/п/** | **Индикатор** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД: | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 2 | устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | установка ограждения дворовых территориях МКД | 0 | 295 п.м. | 295 п.м. | 0 | 0 |

**3. Срок реализации Программы**

Программа разработана на период 2017 – 2021 годов, в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Муниципальная программа «Комфортный дом - уютный двор на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2021 годы» финансируется за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения и составляет 3900,0 тыс. рублей.

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

Основным исполнителем муниципальной программы, отвечающим за распределение расходов, является МКУ «Управление благоустройства».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 3900,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области, приоритетов государственной политики РФ, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых программ и с недофинансированием муниципальной программы. В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- осуществление эффективного управления;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

**5. Система программных мероприятий Программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД: | 2017-2021 | МКУ «Управление благоустройства» | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2 | устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2017-2021 | МКУ «Управление благоустройства» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3 | установка ограждения дворовых территориях МКД | 2018-2019 | МКУ «Управление благоустройства» | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

**6. Технико-экономическое обоснование к Программе**

Технико – экономическое обоснование Программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| п/п | всего (тыс. руб.) | расчет (тыс.  руб.) | всего (тыс. руб.) | расчет (тыс.  руб.) | всего ( тыс. руб.) | расчет  (тыс.  руб.) | всего ( тыс. руб.) | расчет  (тыс.  руб.) | всего ( тыс. руб.) | расчет  (тыс.  руб.) |
| 1 | устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД: | 300,0 | 2шт.\*150=300 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 1шт.\*200=200 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 1шт.\*200=200 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 600,0 | 3шт.\*200=600 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 600,0 | 3шт.\*200=600 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен |
| 2 | устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 200,0 | 1шт.\*200=200 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 1шт.\*200=200 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 1шт.\*200=200 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 400,0 | 2шт.\*200=400 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 400,0 | 2шт.\*200=400 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен |
| 3 | установка ограждения дворовых территориях МКД | 0 |  | 300,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 300,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на финансирование мероприятий Программы. Объемы финансирования мероприятий согласно данной Программы являются прогнозными.

**7. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения.**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы и конечные результаты.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией Программы осуществляет - заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области А.М. Горбунов.

Исполнитель Программы – МКУ «Управление благоустройства» - готовит информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и нормативно правовыми актами Светлоярского муниципального района, Светлоярского городского поселения.

**8. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации Программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают решение проблемы комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

В результате реализации Программы, предполагается приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий Светлоярского городского поселения.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Светлоярского городского населения, обеспечить безопасность проживания, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.