Приложение

 к постановлению

администрации Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

от 15.05.2017 №993

**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**на территории Светлоярского городского поселения**

**Светлоярского муниципального района**

**Волгоградской области на 2017-2019 годы»**

р.п. Светлый Яр

2017

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Краткое содержание раздела** |
| **1** | Наименованиепрограммы  | Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» (далее Программа) |
| **2** | Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа  | Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 09.08.2016 № 1230 «О разработке муниципальной программы «Ремонт муниципальных дорог Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 12.12.2016 № 1890)  |
| **3** | Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196 «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 23.10.2013 № 2386 «Об утверждении расчета норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Светлоярского городского поселения», постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 19.08.2013 № 1708 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения» |
| **4** | Заказчик программы  | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| **5** | Координатор программы | Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области А.М. Горбунов |
| **6** | Основные разработчики программы | МКУ «Управление благоустройства» |
| **7** | Цели программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.Целевой показатель:1.обеспечение сохранности существующей дорожной сети;2.повышение безопасности дорожного движения. |
| **8** | Задачи программы | Основной задачей Программы является:содержание и ремонт автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| **9** | Основные мероприятия программы | Перечень мероприятий программы:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;- Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги;- Выполнение работ по изготовлению проектной документации по ремонту дорожного покрытия;- Приобретение и установка дорожных знаков;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов. |
| **10** | Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019гг., в один этап |
| **11** | Исполнители программы, подпрограмм и основных мероприятий | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Е.В. Уйменов |
| **12** | Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения.Общая сумма финансирования -37 592,1тыс. рубля:- в 2017 году – 14 115,8 тыс. рублей;- в 2018 году – 13 712,0 тыс. рублей;- в 2019 году – 9 764,3 тыс. рублей. |
| **13** | Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  в 2017 году :- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9 762,75 м2 ;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 2550 м2 ;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт. ;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт;- Проектирование дорог -5 шт;- Разработка схемы дорожного движения р.п. Светлый Яр – 1шт.в 2018 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 8 130 м2 ;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 1022 м2;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 5 425 м2в 2019 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9 325м2;-Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 665 м2 ;- Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек – 198 м2;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 875 м2;- Проектирование дорог -5 шт. |
| **14** | Управление программой и контроль за ее реализацией  | Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляется в порядке, определенном разделом 7.1 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 19.08.2013 № 1708 |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом**

Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области имеет сложившуюся улично-дорожную сеть и внутриквартальные проезды протяженностью более 41 км, из них 21 км с твердым покрытием.

Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем городского поселения на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа автомобилей, увеличившаяся нагрузка на дорожное покрытие, интенсивная застройка новых жилых массивов и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов текущего ремонта.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории Светлоярского городского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств привел к существенному росту интенсивности движения на дорогах.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично­-дорожной сети Светлоярского городского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

Учитывая положительный опыт реализации муниципальной программы «Ремонт муниципальных дорог Светлоярского городского поселения на 2012-2016 годы» было принято решение актуализировать и разработать муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы**».**

**2. Основные цели и задачи Программы**

 Основной целью Программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области:

1.обеспечение сохранности существующей дорожной сети;

2.повышение безопасности дорожного движения.

 Основной задачей Программы является содержание и ремонт автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Для ее достижения необходимо решение основной задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

**2.1. Индикаторы оценки достижения**

**поставленных целей и задач**

|  **п/п/** | **Индикатор** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения:*** |
| 1.1 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр | 1 068,75 м2 |  |  |
| 1.2 | ул. Мелиоративнаяр.п. Светлый Яр | 1 300 м2 |  |  |
| 1.3 | ул. Спортивнаяр.п. Светлый Яр | 2 248 м2 |  |  |
| 1.4 | ул. Молодежная до пер. Степана Разина в р.п. Светлый Яр | 1 000 м2 |  |  |
| 1.5 | ул. Молодежнаяр.п. Светлый Яр | 359 м2 |  |  |
| 1.6 | Ул. Мелиоративная от ул. Светлоярская до ул. Полевая р.п. Светлый Яр | 504 м2 | 504 м2 |  |
| 1.7 | ул. Южная, р.п. Светлый Яр |  |  | 2 445 м2 |
| 1.8 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр |  |  | 1 950 м2 |
| 1.9 | ул. Светлоярская р.п. Светлый Яр |  |  | 2 475 м2 |
| 1.10 | Ул. Промышленная р.п. Светлый Яр |  | 4317 м2 | 2455 м2 |
| 1.11 | спуск к “Усадьбе лесхоза” по пер. Дубовый в р.п. Светлый Яр в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области | 82 м2 |  |  |
| 1.12 | ул. Саши Чекалина р.п. Светлый Яр | 1 840 м2 | 2 354 м2 |  |
| 1.13 | ул. Советская р.п. Светлый Яр | 730 м2 |  |  |
| 1.14 | ямочный ремонт ул. Промышленная р.п. Светлый Яр | 400 м2 |  |  |
| 1.15 | ул. Комсомольская (вдоль районного торгового дома) р.п. Светлый Яр | 231 м2 | 177 м2 |  |
| 1.16 | ул. Комсомольская р.п. Светлый Яр |  | 370 м2 |  |
| 1.17 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр |  | 408 м2 |  |
| **ИТОГО:** | **9 762,75 м2** |  **8 130 м2** | **9 325 м2** |
| ***2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:*** |
| 2.1 | мкр.1 вдоль жилых домов №8,9,10,11,12,17 р.п. Светлый Яр | 682 м2 |  |  |
| 2.2 | мкр.1 вдоль детских садов №3,4 р.п. Светлый Яр | 1868 м2 |  |  |
| 2.3 | мкр. 1, д.38, р.п. Светлый Яр |  | 55 м2 | 665 м2 |
| 2.4 | мкр. 1, д.34, р.п. Светлый Яр |  | 800 м2 |  |
| 2.5 | мкр. 5, д.1,19,20,21, р.п. Светлый Яр |  | 167 м2 |  |
| **ИТОГО:** | **2550 м2**  | **1 022 м2** |  **665 м2** |
| ***3. Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек*** |
| 3.1 | Устройство пешеходной дорожки и площадки около МБОУ «Светлоярский детский сад №7» р.п. Светлый Яр |  |  | 198 м2 |
| **ИТОГО:** |  |  | **198 м2** |
| ***4. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги:*** |
| 4.1 | пер. Глухой р.п. Светлый Яр |  | 1500 м2 |  |
| 4.2 | пер. Дубовый р.п. светлый Яр |  | 1 257 м2 | 243 м2  |
| 4.3 | ул. Волгоградская р.п. Светлый Яр |  | 2668 м2 | 632 м2 |
| **ИТОГО:** |  | **5425 м2** | **875 м2** |
| **5.** | ***Приобретение и установка дорожных знаков*** | 10 шт. |  |  |
| **6.** | ***Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов*** | 11шт. |  |  |
| **7.** | **Проектирование дорог** | 5 шт. |  | 5 шт. |
| **8.** | **Разработка схемы дорожного движения р.п. Светлый Яр** | 1 шт. |  |  |

**3. Срок реализации Программы**

 Программа разработана на период 2017 – 2019 годов, в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» финансируется за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения и составляет 37 592,1 тыс. рублей.

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

Основным исполнителем муниципальной программы, отвечающим за распределение расходов заместитель главы Светлоярского муниципального район Волгоградской области А.М. Горбунов, МКУ «Управление благоустройства».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам, тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 37 592,1 | 14 115,8 | 13 712,0 | 9 764,3 |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области, приоритетов государственной политики РФ, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых программ и с недофинансированием муниципальной программы. В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- осуществление эффективного управления;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

**5. Система программных мероприятий Программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Источники финансирования, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| ***1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения:*** |
| 1.1 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 900,0 |  |  |
| 1.2 | ул. Мелиоративнаяр.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 171,9 |  |  |
| 1.3 | ул. Спортивнаяр.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 113,1 |  |  |
| 1.4 | ул. Молодежная до пер. Степана Разина в р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 2 569,7 |  |  |
| 1.5 | ул. Молодежнаяр.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 231,1 |  |  |
| 1.6 | ул. Мелиоративная от ул. Светлоярская до ул. Полевая р.п. Светлый Яр | 2017-2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 526,9 | 1 526,9 |  |
| 1.7 | ул. Южная, р.п. Светлый Яр | 2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  |  | 1 629,7 |
| 1.8 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр | 2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  |  | 1 503,1 |
| 1.9 | ул. Светлоярская р.п. Светлый Яр | 2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  |  | 1 891,3 |
| 1.10 | ул. Промышленная р.п. Светлый Яр | 2018-2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 5 188,5 | 2 950,5 |
| 1.11 | спуск к “Усадьбе лесхоза” по пер. Дубовый в р.п. Светлый Яр в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района | 379,2 |  |  |
| 1.12 | ул. Саши Чекалина р.п. Светлый Яр | 2017-2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 000,0 | 1 280,1 |  |
| 1.13 | ул. Советская р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 857,5 |  |  |
| 1.14 | ямочный ремонт ул. Промышленная р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 449,9 |  |  |
| 1.15 | ул. Комсомольская (вдоль районного торгового дома) р.п. Светлый Яр | 2017-2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 177,1 | 135,0 |  |
| 1.16 | ул. Комсомольская р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района |  | 286,2 |  |
| 1.17 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района |  | 309,7 |  |
| ***2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:*** |
| 2.1 | мкр.1 вдоль жилых домов №8,9,10,11,12,17 р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 500,0 |  |  |
| 2.2 | мкр.1 вдоль детских садов №3,4 р.п. Светлый Яр | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 1 110,0 |  |  |
| 2.3 | мкр. 1, д.38, р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 33,8 | 420,9 |
| 2.4 | мкр. 1, д.34, р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 520,1 |  |
| 2.5 | мкр. 5, д.1,19,20,21, р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 1 257,2 |  |
| ***3. Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек*** |
| 3.1 | устройство пешеходной дорожки и площадки около МБОУ «Светлоярский детский сад №7» р.п. Светлый Яр | 2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  |  | 689,9 |
| ***4. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги:*** |
| 4.1 | пер. Глухой р.п. Светлый Яр | 2018 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 875,9 |  |
| 4.2 | пер. Дубовый р.п. Светлый Яр | 2018-2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 733,9 | 142,0 |
| 4.3 | ул. Волгоградская р.п. Светлый Яр | 2018-2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  |  | 1564,7 | 370,5 |
| **5.** | ***Организация работ по приобретению и установке дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов*** | 2017 | МКУ «Управление благоустройства» | 84,1 |  |  |
| **6.** | ***Проектирование дорог*** | 2017 и 2019 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 145,3 |  | 166,4 |
| **7** | **Разработка схемы дорожного движения р.п. Светлый Яр** | 2017 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района  | 900,0 |  |  |
| **ИТОГО** | **14 115,8** | **13 712,0** | **9 764,3** |

**6. Технико-экономическое обоснование к Программе**

 Технико – экономическое обоснование Программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 |
| всего (тыс. руб.) | расчет (тыс.руб.) | всего (тыс. руб.) | расчет (тыс. руб.) | всего ( тыс. руб.) | расчет (тыс. руб.)  |
| ***1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения:*** |
| 1.1 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр | 1 900,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |  |  |  |  |
| 1.2 | ул. Мелиоративная р.п. Светлый Яр | 1 171,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1.3 | ул. Спортивнаяр.п. Светлый Яр | 1 113,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1.4 | ул. Молодежная пер. Степана Разина в р.п. Светлый Яр | 2 569,7 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1.5 | ул. Молодежная р.п. Светлый Яр | 231,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1.6 | ул. Мелиоративная от ул. Светлоярская до ул. Полевая р.п. Светлый Яр | 1526,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ | 1526,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |  |  |
| 1.7 | ул. Южная, р.п. Светлый Яр |  |  |  |  | 1 629,7 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 1.8 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр |  |  |  |  | 1 503,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 1.9 | Ул. Светлоярская р.п. Светлый Яр |  |  |  |  | 1 891,3 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 1.10 | ул. Промышленная р.п. светлый Яр |  |  | 5 188,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ | 2 950,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |
| 1.11 | спуск к “Усадьбе лесхоза” по пер. Дубовый в р.п. Светлый Яр в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области | 379,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |  |  |  |  |
| 1.12 | ул. Саши Чекалина р.п. Светлый Яр | 1 000,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 1 280,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 1.13 | ул. Советская р.п. Светлый Яр | 857,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |  |  |  |  |
| 1.14 | ямочный ремонт ул. Промышленная р.п. Светлый Яр | 449,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 1.15 | ул. Комсомольская (вдоль районного торгового дома) р.п. Светлый Яр | 177,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 135,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 1.16 | ул. Комсомольская р.п. Светлый Яр |  |  | 286,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 1.17 | ул. Сидорова р.п. Светлый Яр |  |  | 309,7 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| ***2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:*** |
| 2.1 | мкр.1 вдоль жилых домов №8,9,10,11,12,17 р.п. Светлый Яр | 500,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 2.2 | мкр.1 вдоль детских садов №3,4 р.п. Светлый Яр | 1 110,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |  |  |  |  |
| 2.3 | мкр. 1, д.38, р.п. Светлый Яр |  |  | 33,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 420,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 2.4 | мкр. 1, д.34, р.п. Светлый Яр |  |  | 520,1 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 2.5 | мкр. 5, д.1,19,20,21, р.п. Светлый Яр |  |  | 1 257,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| ***3. Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек*** |
| 3.1 | устройство пешеходной дорожки и площадки около МБОУ «Светлоярский детский сад №7» р.п. Светлый Яр |  |  |  |  | 689,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета и проектной документации на выполнение объемов работ |
| ***4. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги:*** |
| 4.1 | пер. Глухой р.п. Светлый Яр |  |  | 875,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 4.2 | пер. Дубовый р.п. Светлый Яр |  |  | 733,9 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 142,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 4.3 | ул. Волгоградская р.п. Светлый Яр |  |  | 1564,7 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 370,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 5 | ***Организация работ по приобретению и установке дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов*** | 84,1 | 10 шт\*4,0 тыс. руб.= 40,0 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен11шт.\*4,009тыс.руб.= 44,1тыс.руб. Метод сопоставимых рыночных цен |  |  |  |  |
| 6 | **Проектирование дорог** | 145,3 |  5шт\*29,06 тыс. руб.= 145,3 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен |  |  | 166,4 | 5шт\*33,28 тыс. руб.= 166,4 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен |
| 7. | **Разработка схемы дорожного движения р.п. Светлый Яр** | 900,0 | Метод сопоставимых рыночных цен |  |  |  |  |

 Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на финансирование мероприятий по текущему ремонту – устранение деформаций и повреждений части асфальтобетонного покрытия дорог по улицам и переулкам на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области и устройство дорожного покрытия на 2017-2019 годы.

 Объемы финансирования мероприятий согласно данной Программы являются прогнозными.

**7. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения.**

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

 Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы и конечные результаты.

 Реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Светлоярского муниципального район Волгоградской области А.М. Горбунов, МКУ «Управление благоустройства».

 Исполнитель Программы – заместитель главы Светлоярского муниципального район Волгоградской области Е.В. Уйменов, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области - готовит информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования.

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и нормативно правовыми актами Светлоярского муниципального района.

**8. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации Программы.**

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог по улицам и внутри кварталов Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

 В результате реализации Программы, предполагается снижение количества дорожно-транспортных происшествий,  совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

 По итогам реализации Программы ожидается улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения в границах Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.